Asistentes:

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Fernando Andrés Galindo

- Fernando José González García

- Manuel Guerra Cordón

- Francisco Murillo Prior

- Matthew Bwye Lera

Reunión:

Matthew no ha realizado trabajo alguno debido a que está esperando a que se realicen tareas las cuales son dependientes de las suyas.

Fernando Andrés ha tenido problemas con su tarea debido a que comenta que la estimación de su tarea era más dificultosa de lo que pensaba.

Manuel no ha realizado trabajo alguno debido a que está esperando a que se realicen tareas las cuales son dependientes de las suyas.

Francisco ha tenido problemas con su tarea debido a que no se habían tenido en cuenta varios factores a la hora del reparto de tareas.

Fernando no ha realizado trabajo alguno debido a que está esperando a que se realicen tareas las cuales son dependientes de las suyas.

Jesús no ha realizado trabajo alguno debido a que está esperando a que se realicen tareas las cuales son dependientes de las suyas.

Debido a los problemas que les han ocasionado a Francisco y Fernando Andrés, han optado por ayudarlos Matthew y Jesús respectivamente y facilitarlos sus tareas.

Conclusiones:

- Se han encontrado varios errores que se deben solucionar.