# Acta Daily Scrum 23/04/2021

Asistentes:

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Fernando Andrés Galindo

- Fernando José González García

- Manuel Guerra Cordón

- Francisco Murillo Prior

- Matthew Bwye Lera

Reunión:

Matthew

Revisión de la página (rama de causas y donaciones), localizados 4 errores, donde Francisco, el otro asignado en la comprobación por pares, localizó otro, pero se decidió no solucionar por ser un error muy menor que requería una solución relativamente grande. Se repartieron los errores entre Francisco y Matthew, y Matthew terminó de solucionar los suyos.

Fernando Andrés

Revisó lo que le correspondía de la página (validación de reservas), y todo funcionaba como debía.

Manuel

Hizo la revisión de las adopciones. Encontró un error que hacía que no se pudieran aceptar o rechazar las solicitudes de adopción, y se solucionó.

Francisco

Se localizó un error, mientras que Matthew localizó otros 4. El error localizado por Francisco decidió no tenerse en cuenta. Ha solucionado casi todos los errores que tenía asignados, y ahora en las próximas horas trabajará en los siguientes errores.

Fernando González

Hizo la revisión de la validación de reservas. Tuvo problemas porque la rama en la que debía hacerse la revisión estaba mal porque hubo un problema al mergear la rama de implementación con la de pruebas unitarias. Una vez revisó la rama adecuada, notó un error en una query y lo arregló.

Jesús

Jesús localizó el mismo error que Manuel, que las peticiones no podían aceptarse o rechazarse, el motivo era porque los strings no se comparan con == sino con .equals(). Luego, localizó errores en las pruebas unitarias, y decidió comentarlas hasta que supiéramos solucionarlas.

Conclusiones:

- Todos revisamos las áreas correspondientes de la aplicación, y aplicamos los cambios necesarios.

- Se mergearon las ramas a develop.

Versiones del documento:

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera versión del documento | 23/04/2021 |