# Acta Daily Scrum 19/04/2021

Asistentes:

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Fernando Andrés Galindo

- Fernando José González García

- Manuel Guerra Cordón

- Francisco Murillo Prior

- Matthew Bwye Lera

Reunión:

Matthew ayudó a Francisco con su tarea. Planea realizar hoy las pruebas unitarias para adopciones.

Fernando Andrés trabajó en el registro de donaciones. Tuvo algún problema pero planea terminarlo para hoy.

Manuel está a la espera de que se termine la implementación de causas y donaciones para realizar sus pruebas unitarias.

Francisco tuvo dificultades con su parte, pero con la ayuda de Matthew consiguió terminarlo. También avanzó con las pruebas unitarias de la validación para las reservas.

Fernando González hizó una comprobación de adopciones e implementó las solicitudes de adopción.

Jesús no tiene tareas asignadas pendientes, pero estuvo ayudando en tareas a otros miembros.

Conclusiones:

- Aunque no se logró el objetivo inicial de terminar las tareas de implementación para el viernes 16 debido a algunas complicaciones, el progreso de las tareas ha avanzado con buen ritmo y se prevee terminarlo con tiempo.

Versiones del documento:

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera versión del documento | 19/04/2021 |