Asistentes:

- Fernando Andrés Galindo (inicialmente ausente)

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Matthew Bwye Lera

- Manuel Guerra Cordón

- Fernando José González García

- Francisco Murillo Prior

Agenda:

- Análisis y distribución de las tareas A4.2 y A4.3 debido al escaso conocimiento sobre el sprint 4.

- Se añadirán las respectivas tareas en GitHub.

- Se procederá al registro por parte de cada miembro del equipo dentro de iTop.

En este primer Sprint Planning sobre el sprint 4 se llevarán a cabo las tareas A4.2 y A4.3. Estas tareas fueron previamente estimadas mediante el uso de Scrum-Poker, para ser distribuidas entre los miembros del grupo posteriormente. Jesús Aparicio y Fernando José González tuvieron cierto interés sobre las tareas relacionadas con health check por lo que se procedimos a asignárselas. Mientras que por otra parte los demás miembros del equipo repartieron las tareas restantes sin ningún tipo de preferencias.

Para las tareas creadas en GitHub en este Sprint, utilizaremos, si es necesario, el uso de tareas épicas. Debido a la facilidad de descomposición de tareas dentro de estas.

Por último, se llevará a cabo el registro de todos los miembros del equipo dentro de iTop para las diferentes tareas que se vayan a realizar a partir de esta.

En conclusión, se han estimado, añadido a GitHub y distribuido las diferentes tareas, y queda como deber el registro de todos los miembros del grupo en iTop.