Asistentes:

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Fernando Andrés Galindo

- Fernando José González García

- Manuel Guerra Cordón

- Francisco Murillo Prior

- Matthew Bwye Lera

Reunión:

Jesús hizo la creación de la rama de develop, subió el technical report, pero está inseguro de si es suficientemente completo y ha hecho todo el ajuste de ficheros necesarios para la evaluación de gitflow. Pasará en otro momento el pdf del technical report para que sea revisado por Matthew.

Fernando José está esperando para empezar a trabajar en la segunda parte de las tareas, no empezará a hacer el trabajo hasta que las ramas estén completamente configuradas. Jesús añade que tras la práctica terminará la configuración de las ramas, que preguntará algunas cosas al profesor.

Francisco, Fernando Andrés y Manuel se pondrán a trabajar durante el fin de semana en las tareas, a la espera a la configuración de las ramas.

Matthew no ha avanzado desde la última reunión, en su caso está a la espera del trabajo de los demás, ya que sus tareas restantes son dependientes.

Actualización versión 2: Decidimos que el technical report sería una tarea grupal, donde cada uno describe cómo realizó su tarea y qué incidentes encontró.

Conclusiones:

- Matthew revisaría el documento que realizó Jesús. Actualización versión 2: Al final será Jesús el que lo revise.

- El grupo está a la espera de la configuración del sistema de ramas de gitflow para empezar la segunda parte del trabajo.

- Jesús hará un par de preguntas al profesor acerca del sistema y lo configurará.

- Actualización versión 2: Todos los miembros del grupo colaborarán en el technical report, y finalmente Jesús lo revisará.