# Acta Daily Scrum 12/04/2021

Asistentes:

- Jesús Aparicio Ortiz (presentador)

- Fernando Andrés Galindo

- Fernando José González García

- Manuel Guerra Cordón

- Francisco Murillo Prior

- Matthew Bwye Lera

Reunión:

Matthew, está a la espera de hacer el Unit Testing ya que tiene que esperar a que el resto de compañeros realicen antes tareas previas.

Fernando Andrés, revisó la tarea de Jesús y empezó tu tarea individual, le surgieron varias dudas que hemos resuelto en común así que seguirá trabajando en función a dichas consultas.

Manuel, ha realizado su tarea de validación con éxito y ha hecho Pull Request y falta hacer el Testing a espera que el compañero la termine.

Francisco, ha comenzado su tarea individual, pero encontró un problema ya que el planteamiento inicial lo tuvo que cambiar. Estuvimos debatiendo como enfocar el problema de Francisco hasta llegar a un acuerdo, él se pondrá a trabajar inmediatamente.

Fernando González, no ha realizado su tarea aún ya que es una dependiente y debe esperar a que su compañero realice una previa.

Jesús, realizó su tarea relacionada con la entidad de causas con éxito.

Conclusiones:

- Cada uno de los miembros ha entendido la metodología y están trabajando según lo acordado.

- Las tareas de Francisco y Fernando se han complicado un poco así que tardarán un poco más.

Versiones del documento:

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera versión del documento | 12/04/2021 |